|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2020.12.22 | **장 소** | 비대면 회의 |
| **작 성 자** | 양병석 | **작 성 일** | 2020.12.22 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 이강은, 류연경 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 초성 중성 종성 알고리즘 수정  -기존의 알고리즘을 사용하지 않고 BruteForce 알고리즘으로 수정(알고리즘 수정\_1221.hwp) 참고  - 알고리즘 진행 예상 방향  R 계산 -> 각 획마다 SR계산 -> 전체 조건(6가지 케이스) 검사하는 메소드 -> 6가지 케이스 중 TRUE 인 것만 모음 찾기  2. 현재 프로젝트 관련 의논  - 알고리즘을 짜는 것에 집중만 하기에는 시간이 촉박함  BruteForce 알고리즘으로 알고리즘 수정 후 우선 적으로 최소한의 알고리즘 작성 후 테스트 하기  서로 할 일을 분업해서 효과적으로 하길 바람. | | |
| **결정사항** | - 종성이 없는 경우만 구현 후 잘 작동하는지 확인 – 창진  - 알고리즘 관련 분업하기 – 창진, 병석, 연경  - API 관련 인수인계 추가할 사항 있는지 확인 – 강은 | | |
| **특이사항** | - 2020/12/29 16:00 회의 예정 | | |