|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2021.03.04 | **장 소** | Zoom 회의 |
| **작 성 자** | 박호근 | **작 성 일** | 2021.03.04 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 류연경, 박호근 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 현재 개발 진행 상황 브리핑  - case4에서 case3와 겹치는 부분을 중심으로 수정 완료하였으며, 분리가 어려운 데이터로 실행 후 보완 예정.  - case5 특정 범위 내 가로 직선을 모음 후보로 두어 판별.  -> 가로 직선이 3개일 경우, 가운데 직선이 모음.  -> 모음 직선 길이>자음 직선 길이 (고려 X).  => ‘ㅂ’, ‘ㅅ’, ‘ㅍ’, ‘ㅎ’ 등의 직선이 있는 받침 고려.  2. 예정 사항  - 김재현 교수님 사이트에 환경 만들기. (서버에 접속 후 출력 확인)  - 서버 컴퓨터에 ‘2021년 연구실 과제’ 폴더 생성 후 각 날짜 별 코드를 저장 및 기록.  - 모델에서 확률이 출력되는지 확인.  - case4, case5 검증.  - Tensorflow 강의. | | |
| **결정사항** | - case5 보완 및 수정 – 병석  - case4 어려운 데이터로 실행 시 오류 수정 – 연경 | | |
| **특이사항** | - 2021/3/11 16:00 연구실 회의 예정. | | |