|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2021.03.11 | **장 소** | 연구실 회의 |
| **작 성 자** | 박호근 | **작 성 일** | 2021.03.12 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 류연경, 박호근 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 현재 개발 진행 상황 브리핑  - 자음 모음 분리 시 어려움이 있었던 데이터 위주로 테스트 및 수정 완료.  -> ex) ‘폐’, ‘베’, ‘배’ … 등  - ‘ㅔ’, ‘ㅓ’에서 ‘-ㅣ’같이 ‘ㅓ’에서 가로 직선과 세로 직선 사이의 이격이 클 시 오류 발생.  - case4 ‘간’으로 테스트 하여 초성 중성 종성 분리 완료.  2. 예정 사항  - Soft Max 사용여부 확인.  - 서버 ftp 확인.  - 모델 MNIST 적용 가능한 지 확인.  - 논문에 사용할 결과 데이터 확인.  - Tensorflow 강의. | | |
| **결정사항** | - case1, case2 강화 – 창진  - case5 수정 및 개발– 병석, 호근  - 논문에 사용할 결과 데이터 수집, Cuda(GPU) 프로그래밍 공부 – 연경 | | |
| **특이사항** | - 2021/3/18 16:00 Zoom 회의 예정. | | |