|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2021.04.01 | **장 소** | Zoom 회의 |
| **작 성 자** | 박호근 | **작 성 일** | 2021.04.01 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 류연경, 박호근 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 현재 개발 진행 상황 브리핑  - 클라이언트에서 글자 인식을 원할 시 서버에서 작성한 글자 좌표를 .txt 파일로 저장 후 전처리 코드 실행.  - case4, 5, 6수정 및 보완 완료.  2. 요구 사항  - UI 수정 및 클라이언트에서 선택한 메뉴 별 서버 동작하게끔 수정.  - 전처리 코드 마무리.  - MNIST 코드 분석.  - 김재현 교수님 서버에 접속하여 GPU 정보 파악 후 GPU프로그래밍 관련 시스템 보기.  3. 추가 사항:  - 김재현 교수님 과제 개요 설명.  4. 예정 사항  - 클라이언트에서 데이터 수집을 원할 시 모아 놓은 필기 데이터 중 하나를 사용자에게 보여주고, 해당 글자를 다른 필기체의 데이터로 수집하게끔 처리.  - 쌍자음, 겹받침, 연속된 필기 인식, 흘려 쓰기 등 고려. | | |
| **결정사항** | - 서버, 클라이언트 코드 수정 및 보완 – 창진, 호근  - 전처리 코드 마무리 – 병석  - GPU 프로그래밍(CUDA)관련 공부(~중간고사) – 연경 | | |
| **특이사항** | - 2021/4/8 16:00 연구실 회의 예정. | | |