|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2021.04.29 | **장 소** | Zoom 회의 |
| **작 성 자** | 박호근 | **작 성 일** | 2021.04.29 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 류연경, 박호근, 정종덕 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 요구사항:  - 현재 모델에 활성화 함수, 파라미터 조절, 에러 처리 등 구현이 되어있는지 확인  - 수집한 글자 데이터를 사용해 모델 테스트  - 학습 데이터가 얼마나 있는지 확인 및 데이터를 학습용과 테스트용으로 구별  - 개인, 공용 책 목록  - PC 1대 사양 및 모니터 2대 알아보기  - 연구실에서 putty로 접속하여 GPU프로그래밍을 위한 라이브러리가 설치 되어있는지 확인 (toolkit, cuDNN)  2. 예정사항:  - 모델의 인식 정확도 고민  - 현재 모델의 성능이 나쁠 시 학습모델 LeNet, AlexNet 등 어떤 모델을 사용할 것인지  - overfitting 문제 발생여부 확인 후 문제 발생 시 해결방안 생각  - 흘려 쓰기를 어떻게 처리할 것인지  (초성, 중성, 종성 별 나눠서 흘려 쓰기 고려) | | |
| **결정사항** | - 서버 코드 수정 및 보완 – 창진, 호근  - 데이터 수집 및 학습용, 테스트용 구별 – 병석  - 라이브러리 설치 과정 알아보기 – 연경  - 파이썬 공부 – 종덕 | | |
| **특이사항** | - 2021/5/6 16:00 연구실 회의 예정. | | |