|  |
| --- |
| **DI 회의록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2021.05.13 | **장 소** | Zoom 회의 |
| **작 성 자** | 박호근 | **작 성 일** | 2021.05.13 |
| **참 석 자** | 김성석 교수님, 문창진, 양병석, 류연경, 박호근, 정종덕 | | |
| **안 건** | 연구실 프로젝트 진행 | | |
| **회의내용** | 1. 현재 개발 진행 상황 브리핑  - 초기 모델 구현 및 개발 완료. (자음, 모음 중 일부 인식)  - 모델에 CUDA(GPU) 미적용  2. 요구사항:  - 모델이 인식한 데이터 추출 (30 ~ 40개)  - 클라이언트 내에 전처리 및 모델을 포함시켜 서버 연동 없이 처리가 가능한지.  (가중치 값 이용)  - 모델에 CUDA(GPU) 적용.  - PC사양 및 키보드, 마우스를 다나와에서 찾아서 정리.  3. 예정사항:  - 6/4 ~ 6/5 (금, 토) 제주 하계종합학술대회 참여  - 6/15 아파치 스팍 하둡 강의 예정 | | |
| **결정사항** | - 클라이언트 내에서 서버 연동 없이 처리가 가능한지 확인 – 창진, 병석  - 모델에 CUDA(GPU) 적용– 연경  - 모델이 인식한 데이터 추출 – 호근, 종덕  - PC사양 및 키보드, 마우스 – 종덕 | | |
| **특이사항** | - 2021/5/20 16:00 연구실 회의 예정. | | |